## Slide 1
Reunião Semanal
ThothLib
Data:
fev/2022 – jun/2022
Grupo 4
Professor: Monteiro

## Slide 2: Sprint 1 - 01/02/2022 – 16/03/2022
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Protótipos de tela (sketches);
Atualização do modelo lógico (Entidade “Exemplar” foi adicionada ao DER)
Jornada do usuário versão mobile (em HTI)
Montagem do mapa de persona (Administrador e Usuário);
  Canvas de modelo de negócio
  Feito o Personal Canvas do Administrador e do Aluno
Terminado o PM Canvas
Planner atualizado
Organização interna das branchs do projeno no GitHub
Banco de dados terminado de acordo com a nova regra de negócio
* Atraso das atividades delegadas aos integrantes.
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  - Terminar as classes e endpoints conforme a nova regra de negócio do banco de dados.
  Frente Front end
  - Começar o desenvolvimento da aplicação mobile em Kotlin de acordo com o design.
  Frente Negócios
  Frente Gestão Organizacional
Farol do Projeto