## Slide 1
Reunião Semanal
ThothLib
Data:
fev/2022 – jun/2022
Grupo 4
Professor: Monteiro

## Slide 2: SEMANA 1 - 16/02/2022 – 23/02/2022
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
  Montagem do mapa de persona (Administrador e Usuário);
  Canvas de modelo de negócio
Definir e designar funções dos integrantes do grupo;
Agenda para reuniões fixas da equipe não foi definida;
Configuração AWS
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Frente Front end
  Frente Negócios
  Identificar como alcançar um bom UX
  para nossos usuários ;
  Organizar agenda do grupo e atualizar o Planner( Ferramenta para gestão utilizada pelo grupo);
  Frente Gestão Organizacional
  Definir agenda semanal da equipe;
  Concluir a montagem da matriz de concorrência;
Farol do Projeto