## Slide 1
Reunião Semanal
ThothLib
Data:
fev/2022 – jun/2022
Grupo 4
Professor: Monteiro

## Slide 2: SEMANA 1 - 02/02/2022 – 09/03/2022
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Protótipos de tela mobile validados;
Atualização do modelo lógico (Entidade “Exemplar” foi adicionada ao DER)
Jornada do usuário versão mobile (em HTI)
Planner atualizado
Inicializamos as alterações para o backend devido a alteração do banco de dados
* Atraso das atividades delegadas aos integrantes.
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  - Acertar as classes e endpoints conforme a nova regra do nosso modelo lógico (Envolve também a regra de negócio do projeto)
  Frente Front end
  Frente Negócios
  Frente Gestão Organizacional
  Iniciar a produção do Power Point para apresentação da sprint;
  - Fazer divisão de falas e ordem de apresentação .
Farol do Projeto