## Slide 1
Reunião Semanal
ThothLib
Data:
fev/2022 – jun/2022
Grupo 4
Professor: Monteiro

## Slide 2: Sprint 2 - 30/03/2022 – 06/04/2022
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Desenvolvimento das 3 telas iniciais do app mobile
Ajustes na sustentação web
Criação das instancias
Iniciamos o desenvolvimento do load balance
Remanufaturação do fluxo de entrada e saída de livros
Se atentar ao prazo de entrega dos requisitos do chola
  Frente Plataforma
  Concluir o load balance
  Fazer Deploy do front end na aws
  Frente Backend
  Criação de novos end-points para mobile
  Frente Front end
  - Terminar as telas principais do projeto
  - Terminar os ajustes na aplicação web
  Começar a integração
  Frente Negócios
  Frente Gestão Organizacional
Farol do Projeto